# 物理治疗（Physical Therapy）门店店主app开发需求

## 重要名词定义：门店店主是app的需求方，但是**客户**一词不是指门店店主，指的是来物理治疗门店的人员，他们来门店购买物理治疗课程，并预付若干节课程的*预付款项*；后续由门店的**技师**向客户提供物理治疗，提供物理治疗的过程也称为*销课*或者*上课*，*销课*也是门店将*客户*的*预付款项*转化为收入的过程。**管理员**指app的管理员，可以通过后台管理程序管理该app，并查看客户数据包括销课数据，通常由门店**店主**担任，或者说与店主是同义词。

## 主要功能或流程：

有一家物理治疗门店，已经开业2年，现在打算上一个app（前端用微信小程序实现）。这个app的主要功能包括 -

- 登录：物理治疗**客户**通过微信小程序扫码登录app；

- 客户信息记录：由于客户绝大部分是已有的客户而非新客户，所以客户信息的恢复通过客户登录后记录客户的微信信息（微信名，头像，微信绑定手机号码）；

- 后台记录&恢复客户信息：客户登录后管理员可以在后台看到其登录信息，并且可以根据过往的客户记录（如合同，上课记录等）在后台补充客户的其他信息（包括联系方式，姓名，买课记录，上课记录等）；

- 客户信息CRUD：管理员可以创建、修改、添加、删除客户及其信息；

- 客户信息导出：管理员可以将app中所有或者满足一定条件（如买课但未付款）的客户的信息导出；

- 客户买课与充值：客户可以通过app下单买课，并通过微信二维码付款或者通过银行账号付款，同时记录成交该笔销售的技师或者销售人员、及销售人员应获得的提成金额；

- 客户上课：客户由某一技师服务（或者说上课）后选择销课，相应减少已购买的课程数量和预付课程款，并记录该提供服务技师的结算收入；

- 向客户弹出提示：向客户弹出微信通知，提示最近买课有有优惠，或者店址搬迁，等等；

- 客户推荐新客户：新客户购买课程，可以登记推荐人，并向推荐人赠送课程或者消费券。

- ## 对开发任务的说明：

- 由于一直没有电子记录，过往2年的记录很乱，所以这个app第一阶段的任务重心是通过物理治疗客户的扫码二维码的动作、以及在后台参考合同等书面记录手动修改或录入来恢复客户信息。

- 由于物理治疗门店店主不是很懂前后端开发，所以请根据以上需求自行设计前后端并解释为何选择前后端方案或者对应的设计方案，换言之，对应的开发和设计文档要完备。

- 代码完成后告知店主如何实施与部署该app，要求部署实施后店主通过采集客户信息可以在半年的时间完成客户信息恢复的工作。

- 设计时提供测试案例并说明为何提供该测试案例。

- App系统容量按服务300人的客户考虑，最多不需要超过500人。

- 门店对应的技师按4-8人的容量设计。

- 后续的第二阶段开发任务是加上AI诊断客户的病症（如骶髂肌紧张）并设计服务流程 - 即与门店的服务流程SOP（Standard Operating Process）相绑定。第一阶段仅需考虑预留第二阶段的接口，即第一阶段的研发和设计要有一定的灵活性。